****

**Phantoms Company**

La Molina, 19 de Setiembre de 2011

**Equipo de trabajo:**

**Gerente:** Sr. Guzmán Giancarlo

**Diseñadores:** Sr. Reinoso José  
 Sr. Vásquez José

**Implementadores:** Sr. Angulo Anthony  
 Sr. Lévano Jean Pierre

**Planificación del proyecto**

**Grupo de trabajo:**

* Anthony Angulo 🡪 A
* Giancarlo Guzmán 🡪 G
* Jean Pierre Lévano 🡪L
* José Reinoso 🡪R
* José Vásquez 🡪V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estado** |  | **Tareas** | **Pre** | **Responsable** |
| Finalizado | 1. | Redactar cuestionario | - | A, L, R, V |
| Finalizado | 2. | Equipo de trabajo | - | G |
| Finalizado | 3. | Elaboración del presupuesto | 1 | A, L, R |
| Finalizado | 4. | Presentación de avance (exposición) | 2,3 | A,V, L, G |
| Finalizado | 5. | Elaboración de la matriz de análisis | 4 | V, R, G |
| Proceso | 6. | Diseño funcional portada | 5 | V, G |
| Proceso | 7. | Diseño funcional producto | 6 | V, R |
| Proceso | 8. | Diseño funcional nosotros | 6 | V, R |
| Proceso | 9. | Diseño funcional  contáctenos | 6 | V, R |
| Proceso | 10. | Diseño funcional  registrarse | 6 | V, R |
| Espera | 11. | Presentación I | 6 - 9 | V, R |
| Espera | 12. | Implementar HTML plantilla | 6 - 9 | A, L |
| Espera | 13. | Importación de imágenes | 12 | G |
| Espera | 13. | Implementar la hoja de estilo | 12 | A, L |
| Espera | 14. | Programación de JavaScript | 12 | A, L |
| Espera | 15. | Diseño artístico | 12 - 14 | V, R |
| Espera | 16. | Publicar GitHub | - | G |
| Espera | 17. | Publicar Web | 6-14 | G |
| Espera | 18. | Exposición gerencial | todo | A,L,G,V,R |
| Espera | 19. | Exposición Técnica | todo | A,L,G,V,R |

**Línea de Tiempo**